## Slide 1
FACULTAD DE INGENIERÍA
BRISMAR APP
Aplicación Móvil para el Registro y Gestión
de Capturas Pesqueras con Exportación de Datos
Segunda Fase · Avance del Proyecto
Equipo de trabajo:
Gamarra Sánchez, Jhonatan · Gonzales López, Jean · Huilla Rosillo, Jesús · Santisteban Coico, Rodrigo · Suyón Damián, Riccy
Docente: Mg. Ing. Janett A. Gonzales Flores | Chiclayo, Marzo 2026

## Slide 2
Objetivo General
Propósito central de la solución tecnológica
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
Implementar una solución móvil para NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. que digitalice el registro y control de las capturas pesqueras durante el proceso de embarque, transformando los datos operativos en información estratégica para la toma de decisiones, garantizando la trazabilidad integral del producto y optimizando la competitividad en su expansión comercial.
Digitalización
Eliminar registros manuales en Excel
Trazabilidad
Seguimiento ISO 22000 / ISO 22005
Competitividad
Expansión a mercados internacionales

## Slide 3
Objetivos Específicos
Metas medibles del proyecto
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
OE-01
Reducir en 50% el tiempo de registro de capturas y gastos operativos en el 1er trimestre.
OE-02
Mantener la pérdida de información por debajo del 2% en los registros de pesca.
OE-03
Disminuir en 80% los errores en cálculos financieros (ingresos, egresos, utilidad neta).
OE-04
Reducir en 70% el tiempo de generación de reportes PDF en el 1er mes de implementación.
OE-05
Garantizar que el 98% de las transacciones críticas cuenten con historial de auditoría.
OE-06
Alcanzar el 90% de adopción digital frente a métodos manuales en el 1er trimestre.
OE-07
Reducir errores en gastos operativos en 70% mediante validaciones del sistema.
OE-08
Lograr >95% de tasa de sincronización exitosa offline→nube en el 1er trimestre.

## Slide 4
Métricas Clave (KPIs)
Indicadores de éxito del proyecto
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
≥ 90%
Adopción Digital
Personal usando la app vs. papel
≥ 95%
Sincronización
Registros offline sincronizados
≥ 98%
Trazabilidad
Transacciones con auditoría
≤ 2%
Pérdida de Datos
Inconsistencias en registros
−80%
Errores Financieros
Respecto a gestión manual
−70%
Tiempo Reportes
Generación automática PDF

## Slide 5
Identificación de Riesgos
Metodología ISO 31000 | Tres categorías de riesgo
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
Técnicos (RT)
RT-01 Conflictos de sincronización
RT-02 Pérdida por fallo del dispositivo
RT-03 Degradación con alto volumen
RT-04 Incompatibilidad de versiones API
RT-05 Fallo del servidor en operación
RT-06 Token JWT en terminal compartido
Operativos (RO)
RO-01 Resistencia al cambio del personal
RO-02 Error humano en ingreso de datos
RO-03 Dispositivo sin carga en bahía
RO-04 Falta de conectividad prolongada
Seguridad (RS)
RS-01 Acceso no autorizado a la API
RS-02 Dispositivo Android robado/perdido
RS-03 Inyección de datos maliciosos vía sync

## Slide 6
Evaluación Cuantitativa de Riesgos
Metodología PMBOK · Valor de Riesgo = Probabilidad × Impacto
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
ID | Descripción | P | I | VR | Nivel
RT-01 | Conflictos de sincronización | 0.6 | 1.0 | 0.60 | ALTO
RT-02 | Pérdida de datos – fallo dispositivo | 0.6 | 0.8 | 0.48 | ALTO
RT-03 | Degradación alto volumen | 0.8 | 0.6 | 0.48 | ALTO
RT-04 | Incompatibilidad API | 0.6 | 0.8 | 0.48 | ALTO
RT-05 | Fallo del servidor | 0.4 | 0.6 | 0.24 | MEDIO
RT-06 | Token JWT expuesto | 0.6 | 0.6 | 0.36 | ALTO
RO-01 | Resistencia al cambio | 0.8 | 0.8 | 0.64 | CRÍTICO
RO-02 | Error humano en datos | 0.8 | 0.6 | 0.48 | ALTO
RO-03 | Dispositivo sin carga | 0.6 | 0.6 | 0.36 | ALTO
RO-04 | Falta de conectividad | 0.6 | 0.4 | 0.24 | MEDIO
RS-01 | Acceso no autorizado API | 0.4 | 1.0 | 0.40 | ALTO
RS-02 | Dispositivo perdido/robado | 0.4 | 0.8 | 0.32 | MEDIO
RS-03 | Inyección datos maliciosos | 0.4 | 0.6 | 0.24 | MEDIO

## Slide 7
Mapa de Calor de Riesgos
Matriz Probabilidad × Impacto (PMBOK)
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
RO-01
RT-03
RO-02
RT-01
RT-02
RT-04
RT-06
RO-03
RO-04
RS-01
RS-02
RT-05
RS-03
Casi Seguro
0.9–1.0
Probable
0.7–0.8
Posible
0.5–0.6
Improbable
0.3–0.4
Raro
0.1–0.2
Insignificante 0.1–0.2
Menor 0.3–0.4
Moderado 0.5–0.6
Grave 0.7–0.8
Catastrófico 0.9–1.0
PROBABILIDAD →
IMPACTO →
CRÍTICO
ALTO
MEDIO
BAJO

## Slide 8
Análisis del Riesgo Crítico: RO-01
Resistencia al cambio del personal de bahía · VR = 0.64 (CRÍTICO)
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
RIESGO CRÍTICO
El personal acostumbrado a registros en papel puede resistirse al uso de la aplicación móvil, reduciendo la adopción digital y comprometiendo la integridad de los datos capturados.
Causas
▸ Hábito arraigado de trabajo manual
▸ Falta de confianza en tecnología nueva
▸ Curva de aprendizaje en dispositivos móviles
▸ Miedo a error y registro incorrecto
Plan de Mitigación
▸ UI simple: pocos pasos para registrar
▸ Capacitación presencial con sesiones prácticas
▸ Soporte de operador senior primer mes
▸ Botones grandes para uso en movimiento
Plan de Contingencia
▸ Registro en papel como respaldo (30 días)
▸ Ingreso posterior al sistema por admin
▸ Monitoreo semanal de adopción (KPI ≥90%)
▸ Ajuste de UI según feedback de campo

## Slide 9
Plan de Acción y Contingencia
Respuesta a los riesgos identificados (ISO 31000 + PMBOK)
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
ID | Riesgo | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
RT-01 | Conflictos de sync | Registro en sync_logs + bloqueo optimista updated_at | Admin revisa audit_logs para corrección manual
RT-02 | Pérdida datos offline | SQLite ACID + backup automático BD local periódico | Datos pre-sync se pierden; reingreso manual
RT-04 | Incompatibilidad API | Versionado /api/v1/ + soporte 2 versiones previas | Forzar actualización vía endpoint /auth/me
RO-01 | Resistencia al cambio | UI simple + capacitación presencial + soporte senior | Registro en papel como respaldo 30 días
RO-02 | Error humano datos | Validaciones min/max + confirmación previa + preview | Admin edita con trazabilidad en audit_logs
RS-01 | Acceso no autorizado API | Bearer token Sanctum + rate limit + HTTPS obligatorio | Admin revoca tokens tabla personal_access_tokens
RS-02 | Dispositivo robado | FlutterSecureStorage Keystore + timeout 30 min | Admin revoca token; SQLCipher en versión futura

## Slide 10
Stack Tecnológico y Arquitectura
Tres capas: Presentación · Lógica de Negocio · Datos
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
Capa de Presentación (Frontend)
Flutter – Framework multiplataforma
Riverpod – Manejo de estados reactivos
GoRouter – Navegación declarativa
FlutterSecureStorage – Seguridad tokens
SQLite3 – Almacenamiento local offline
Capa de Lógica (Backend)
Laravel (PHP) – API REST de alto rendimiento
Sanctum – Autenticación tokens revocables
Spatie Permission – Gestión de roles (Admin / Supervisor / Operador)
Middleware de auditoría automática
Rate limiting & HTTPS obligatorio
Capa de Datos
PostgreSQL – BD central en la nube (Supabase)
SQLite – BD local en cada dispositivo
Motor de sincronización offline→nube (batches)
GUID generados en el dispositivo (sin duplicados)
Política de archivado: datos >30 días migran al servidor

## Slide 11
Metodología Ágil – Scrum
4 Sprints de 2 semanas | Estado actual: Sprint 4 en curso
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. | Innovación y Transformación Digital
S1
Base & Seguridad
Finalizado
✓ UI login Flutter
✓ BD Supabase
✓ Tokens JWT/Sanctum
✓ FlutterSecureStorage
S2
Core Offline-First
Finalizado
✓ CRUD capturas SQLite
✓ Módulo embarcaciones
✓ Validaciones campos
✓ Arquitectura limpia
S3
Sync & Egresos
Finalizado
✓ Motor sync SQLite→PostgreSQL
✓ Mitigación conflictos
✓ Formulario gastos operativos
✓ Colas en segundo plano
S4
Finanzas & Docs
En curso
✓ Utilidad neta automática
✓ Exportación PDF Flutter
✓ Dashboard filtros fecha/embarcación
✓ Pruebas integración
Progreso del proyecto: ~75%

## Slide 12
Conclusiones
01
La arquitectura Offline-First es la solución correcta para operar en puertos con conectividad intermitente, garantizando continuidad operativa.
02
El único riesgo CRÍTICO es la resistencia al cambio del personal (VR=0.64). La capacitación presencial y el soporte inicial son la mitigación clave.
03
Los KPIs definidos (≥95% sync, ≥90% adopción, ≤2% pérdida de datos) establecen una línea base medible para la evaluación del proyecto.
04
El stack Flutter + Laravel + PostgreSQL ofrece el equilibrio óptimo entre funcionalidad, seguridad y escalabilidad para la expansión exportadora.
NEGOCIOS BRISMAR S.R.L. · Innovación y Transformación Digital · Chiclayo 2026